浠水县团陂镇黄泥小学幼儿园新建活动场地

项目编号：XSCG20210512003

磋

商

文

件

采购单位：浠水县团陂镇黄泥小学

代理机构：大华建设项目管理有限公司

日    期：2021年5月13日

# 第一章 磋商邀请函

项目概况

浠水县团陂镇黄泥小学幼儿园新建活动场地采购项目的潜在供应商应在 《浠水县公共资源交易网》(网址：www.xsggzy.org.cn)、一毂清风电子招投标平台（网址：www.hbncp.com.cn） 获取采购文件，并于 2021年5月24日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：XSCG20210512003

2、采购计划备案号：浠财采计备（2021）JH0001992号

3、项目名称：浠水县团陂镇黄泥小学幼儿园新建活动场地

4、采购方式：竞争性磋商

5、预算金额：59.703411(万元)

6、最高限价：59.703411(万元)

7、采购需求：

浠水县团陂镇黄泥小学幼儿园新建活动场地详见工程量清单所涵盖的全部内容。

8、合同履行期限：30日历天

9、本项目（是/否）接受联合体投标：否 10、是否可采购进口产品：否 11、本项目（是/否）专门面向中小微企业：否 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目。 6、本项目的特定资格要求：（1）供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或市政公用工程施工总承包叁级及上资质； （2）拟派施工项目负责人须具备建筑贰级或市政贰级及以上注册建造师证书；具备有效的安全生产考核合格证书(B证）且未担任其他在建工程项目的项目经理；拟派施工现场技术负责人具备工程类中级及以上技术职称；项目负责人及现场技术负责人应提供公司为其缴纳的2021年度任意3个月的社保证明及有效的劳务合同； （3）供应商的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证(已办理三证合一的只需提供新式营业执照）、资质证书等以及其他相关证件齐备、合格有效； 三、获取采购文件

1、时间：2021年05月14日至2021年05月20日，每天上午08:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外） 2、地点：《浠水县公共资源交易网》(网址：www.xsggzy.org.cn)、一毂清风电子招投标平台（网址：www.hbncp.com.cn）

3、方式：

凡有意参加投标的潜在供应商，按照浠水县公共资源交易网[办事指南]中《政府采购类投标人投标操作说明》的要求，网上注册供应商身份、填报信息、提交审核，通过审核的企业可以网上报名和下载招标文件等一系列操作；同时应在一毂清风电子招投标平台（网址：www.hbncp.com.cn）完成主体机构注册并办理云签章（办理网上主体机构注册及电子签章相关事宜可拨打电话400-112-9919或咨询客服QQ：2670975061或2372645290），并登录网站进行报名。特别说明：两个网站应同时报名，否则将无法上传投标响应文件，未按规定从浠水县公共资源交易网站下载招标文件的，其投标将被否决。

4、售价：0(元)

四、响应文件提交

1、开始时间：2021年05月21日08点00分（北京时间）

2、截止时间：2021年05月24日15点00分（北京时间）

3、地点：通过一毂清风电子招投标平台进行上传。

五、开启

1、时间：2021年05月24日15点00分（北京时间）

2、地点：2021年05月24日15:00至15:30时之间进入一毂清风电子交易平台使用电脑远程解密开启文件，并在线开标。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本项目公告及其它信息均在湖北省政府采购网、浠水县公共资源交易网、一毂清风电子招投标平台上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名   称：浠水县团陂镇黄泥小学

地   址：浠水县团陂镇

联系方式：13636072893

2、采购代理机构信息

名   称：大华建设项目管理有限公司

地   址：浠水经济开发区彩虹大道269号

联系方式：0713-4899666

3、项目联系方式

项目联系人：欧女士

电   话：0713-4899666

# 第二章 供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

本文件仅适用于浠水县团陂镇黄泥小学幼儿园新建活动场地。

2. 定义

2.1“采购人”是指：浠水县团陂镇黄泥小学。

2.2 “代理机构”是指：大华建设项目管理有限公司。

2.3 “磋商供应商”是指：响应本文件要求，参加磋商的独立法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“服务”是指：供应商须承担本项目施工范围内等以及其它类似附加服务的义务。

2.5 “竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术、商务和服务等所有内容的文件。

3. 磋商供应商的资格要求

详见第一章磋商邀请函相关条款。

4.成交供应商在领取成交通知书时需提供与电子版蹉商响应文件一致的纸质响应文件一式三份。

4. 磋商费用

4.1供应商自行承担与竞争性磋商有关的所有费用，不论磋商结果如何，采购人和代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 交易平台信息服务费

成交供应商在领取成交通知书前，应依据有关规定向浠水县公共资源交易中心交纳交易平台信息服务费。

4.3代理服务费

本项目招标代理费依据计价格[2002]1980 号文及发改办【2003】857号文，由中标人在领取中标通知书之前向代理机构一次性支付。

二、磋商文件

5. 磋商文件的构成

磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

5.1磋商邀请函

5.2供应商须知

5.3磋商步骤及方法

5.4技术要求及成果文件要求

5.5合同书格式

5.6竞争性磋商的响应文件格式

6.磋商文件的澄清与修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，在浠水县公共资源交易网网员信息平台上以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

6.2任何要求对磋商文件进行澄清或提出疑问的供应商，均应以书面形式在2021年05月21日17:00时以前通过浠水公共资源电子交易平台通知代理机构或采购人。代理机构将对供应商所要求澄清或疑问的内容均在浠水县公共资源交易网网员信息平台以书面形式予以答复（答复中不包括问题的来源）。

6.3磋商修改文件是竞争性磋商文件的组成部分，对所有已经报名并领取了竞争性磋商文件的供应商具有约束力。

6.4磋商文件、磋商文件澄清（答疑）纪要、磋商文件修改补充通知书内容均以书面明确的内容为准。当磋商文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容不一致时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

6.5供应商如对修改后的磋商文件仍有疑问，应在磋商中向磋商小组提交书面文件，要求磋商小组予以解答。采购代理机构对磋商供应商误读、误解修改文件而导致的不利后果，不负任何责任。

三、竞争性磋商响应文件的编制

7. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

- 7.1编制要求：

供应商应按磋商文件要求编制电子版磋商响应文件，并从磋商响应文件中将“报价一览表”另行组成报价文件。

将磋商响应文件及单独的报价文件分别转换为两个PDF格式文件，按磋商文件中描述的签章（签字）要求，在平台上盖云签章（签字）后依次上传。

7.2.响应文件的加密

供应商应在本文件规定的递交截止时间之前，将电子版磋商响应文件上传至平台，上传后文件会自动加密。

7.3响应文件的解密

供应商需在磋商文件规定解密截止时间前，进行磋商响应文件的解密；未在规定时间解密的将视为未提交磋商响应文件。

供应商应在一毂清风电子招投标平台（www.hbncp.com.cn）注册，并获取云签章（公章及法人印章等）。

7.4磋商响应文件的修改和撤回

供应商在递交磋商响应文件后，可以撤回并修改其磋商响应文件，但供应商必须在规定的磋商截止期之前将修改的磋商响应文件在一毂清风电子招投标平台重新递交。在磋商截止期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

7.5迟交的磋商响应文件

平台将在递交截止时间到达后，关闭磋商响应文件递交入口，届时将无法递交文件。

7.6竞争性磋商响应文件的组成

7.6.1磋商书；（附件一）

7.6.2磋商报价表；（附件二）

7.6.3工程量报价表；（附件三）

7.6.4法定代表人身份证明扫描件（加盖公章）和法定代表人授权委托书（如磋商代表不是法定代表人时）；（附件四）

7.6.5供应商银行账户开户许可证（加盖公章）；

7.6.6近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（加盖公章）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料）；

7.6.7年度（2020年）财务审计报告扫描件（加盖公章）；

7.6.8营业执照、税务登记证、组织机构代码证(如是三证合一仅提供营业执照)、资质证书、安全生产许可证扫描件（加盖公章）；

7.6.9参加政府采购活动前3年内在经营活动中未受到相关主管部门处罚且无重大违法记录的书面声明；(附件五）

7.6.10业绩证明（提供中标通知书和合同）扫描件加盖公章；（附件六）

7.6.11拟投入本项目的项目组成员的资料扫描件（加盖公章）；（附件七）

- 项目负责人的建造师证、职称证、社保证明（2021年度任意3个月的社保证明）、劳务合同等。

- 现场技术负责人的职称证、社保证明（2021年度任意3个月的社保证明）、劳务合同等。

（3）五大员的相关上岗证书或培训合格证书等。

7.6.12施工组织设计；

7.6.13供应商基本情况表；（附件八）

7.6.14中小企业声明函（如适用）（附件九）

7.6.15残疾人福利性单位声明函（如适用）（附件十）

7.6.16供应商认为需要提交的其它资料；

8. 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

四、磋商文件的获取

9. 必须从浠水县公共资源交易网站下载蹉商文件，否则将被否决其投标资格。

10．磋商有效期：

磋商有效期为从磋商之日起共60个日历日。供应商自述的磋商有效期不符合磋商文件要求，将被拒绝磋商。

11. 联合体磋商

11.1本项目不接受联合体磋商。

五、磋商报价要求

12. 根据浠水县人民政府办公室浠政办发【2020】9号文件精神合理确定预算（取消中介机构取费打折和确定招标最高限价下浮系数相关规定），本项目预算价为597034.11元，供应商所提供的工程和服务均以人民币报价，但不得超过最高限价，本项目最高限价为597034.11元。

当磋商报价超过最高限价时为无效投标。

12.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.2总报价应包含完成本项目工程款、保险费、税收、售后服务等以及完成本项目所需的全部费用。

12.3最低报价不是成交的唯一条件，磋商不认可低于个别成本的总报价。

12.4在评审过程中，磋商发现供应商的磋商报价明显低于其他磋商报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商将认定该供应商以低于成本磋商竞标，其磋商将被拒绝。

14、磋商响应文件的撤回

14.1 供应商在递交响应文件后，在响应文件递交截止时间之前，可以撤回其响应文件，但必须提前以书面形式告知代理机构。

14.2从磋商响应文件递交截止时间起至磋商文件中确定的磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则其磋商保证金将按照本须知9.4条的规定不被退还。

15、政府采购法释义

政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

16、本项目履约保证金为总价的10%

17、付款方式：签订合同时约定

# 第三章 采购内容及要求

一、工程项目内容

1、本项目工程内容：工程地点位于浠水县团陂镇，浠水县团陂镇黄泥小学幼儿园新建活动场地，具体详见工程量清单、补充说明所涵盖的范围。

2、按工程项目内容自行组织施工，要求竞标单位必须提供详细的施工方案。

3、应根据工程量清单、施工方案进行工程造价预算并报价，报价应合理控制。

4、本预算依据委托方对预算定额的要求及国家、省（市）颁布的有关法令、法规、制度和规程在对各单项工程工程量进行统计的基础上，结合现场的实际条件，按相应的定额、取费标准和人工、机械、材料价格进行编制。涉及的预算依据是：

二、报价编制依据

1、竞争性磋商文件和竞争性磋商文件的澄清、修改、答疑纪要等补充文件

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

3、湖北省现行预算定额及其配套的费用定额

4、2020年黄冈市同期浠水市场价

5、报价要求

(1)编制范围：按采购人提供的工程量清单所涵盖的内容。

(2)工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为编制招标控制价、磋商报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的重要依据。

(3)工程量清单应与供应商须知、合同条款、技术规范和图纸等文件结合起来查阅、理解并一起使用。供应商须对工程量清单中所列的工作内容及其工程量依据磋商文件规定的承包范围、内容及合同规定的义务及施工设计图纸对其工程量清单中的项目及工程量进行校对，工程量清单中的任何不清楚和工作内容及工程量中存在有任何划分项目误差、计量单位误差、计算数量误差、遗漏项目等均须在磋商文件规定的时间内向采购人或采购代理机构提出异议或修正要求。

供应商对采购人的工程量清单未复核或提出异议的，应视为认可，结算时除因采购人批准的设计变更及施工方法的重大改变，或磋商文件及承包合同另有说明外，不因分部分项工程项目工程量的变化及其它原因作调整。

(4)供应商不能仅根据工程量清单所述数量及规格要求而不参考图纸或进行实地考察和充分考虑工程施工相关不可预见的情况来进行磋商报价，因上述原因未提出异议或导致的索赔、工期延长申请等采购人概不负责。

(5)供应商应按采购人提供的工程量清单进行磋商报价，填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人所提供的一致，否则，按无效响应文件处理。

(6)磋商报价应包括完成磋商文件规定的工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、材料暂估价、规费、税金等。

(7)工程量清单计价应采用综合单价计价。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机构使用费、材料暂估价、管理费和利润，并考虑风险因素。

(8)供应商应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平和市场价格信息，视工程的实情、风险程度，自主确定人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险，按省、市有关规定计取规费和税金，提出磋商报价，且不得低于其企业成本。

(9)供应商在进行工程量清单招标的磋商报价时，不能进行总价优惠（或降价、让利），供应商对磋商报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中，不得出现任意一项单价的重大让利，低于成本报价。供应商不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行磋商报价。

(10)供应商应按工程量清单中列出的工程项目报综合单价和合价。任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。供应商未填综合单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价和合价内。

(11)工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，应与磋商报价汇总表总价及投标函中的磋商报价相符，不符时按废标处理。

三、工程量清单：附后。

四、工程技术要求：执行中华人民共和国及湖北省现行的施工及验收规范。

五、国家或部门的其他有关法律法规。

# 第四章 磋商步骤及方法

一、磋商步骤及方法

1、磋商小组

1.1磋商小组由采购人依照有关法规组建。磋商小组成员由采购人代表和评审专家3人及以上单数组成，从湖北省政府采购评审专家管理系统专家库中随机抽取，分别为技术、经济等方面的评审专家。

1.2磋商小组负责对供应商进行符合性审查、商务评审和技术评审。

1.3 磋商小组依据符合性审查内容审查各供应商是否符合磋商资格要求。

1.3.1 依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商文件中的资格证明、磋商文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出了响应,而没有重大负偏离。

1.3.2 在审查时，出现不符合磋商文件第一章“二、申请人的资格要求”条款，或所递交的资格证明文件不足以证明其符合“二、申请人的资格要求”条款的，将被视作无效。

1.3.3 重大负偏离是指供应商所提供的服务的范围、方案、承诺等明显没有实质性响应磋商文件的要求。重大负偏离的认定需经磋商小组三分之二以上成员的同意。存在重大负偏离的磋商将被拒绝。

符合资格要求的供应商进入磋商，不符合资格要求的供应商响应文件无效、退出磋商。

供应商符合性资格审查内容如下：

| 审查内容 |  | 审查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 为依法成立有效存续的中华人民共和国境内的独立法人；具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）（复印件（扫描件）加盖公章）； |  |
| 2 | 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级或市政公用工程施工总承包叁级及上资质；拟派工程施工项目负责人为建筑专业贰级或市政专业贰级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书(B证）且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供无在建承诺）；拟派施工现场技术负责人具备工程类中级及以上技术职称；项目负责人及现场技术负责人应提供公司为其缴纳的2021年度任意3个月的社保证明及有效的劳务合同；（复印件（扫描件）加盖公章）； |  |
| 3 | 具备有效的安全生产许可证（复印件（扫描件）加盖公章）； |  |
| 4 | 提供近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料）（复印件（扫描件）加盖公章）； |  |
| 5 | 提供2020年度财务审计报告（复印件（扫描件）加盖公章）； |  |
| 6 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（复印件（扫描件）加盖公章） |  |
| 7 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录(以代理机构开标当天网上查询为准) |  |
| 8 | 拟派的五大员（施工员、安全员、材料员、质（量）检员、资料员）证件齐备有效（复印件（扫描件）加盖公章）； |  |
| 9 | 按规定从浠水县公共资源交易网站下载蹉商文件 |  |
| 10 | 磋商有效期满足磋商文件要求 |  |
| 11 | 工期满足磋商文件要求 |  |
| 12 | 磋商报价未超过最高限价 |  |
| 13 | 实质性响应磋商文件要求 |  |
| 审 查 结 果 |  |  |

1.3.4供应商须根据磋商文件要求，按要求递交证明资料，用以证明其投标内容的真实性，对于要求递交原件证明资料的，磋商小组对磋商文件中相对应的扫描件进行核对，如有一项没有不符合的，视为没有实质性响应磋商文件要求，失去磋商资格；

1.3.5磋商小组依据上表审查各供应商是否符合磋商要求。符合要求的供应商进入磋商，不符合资格要求的供应商响应文件无效、退出磋商，磋商小组应当告知有关供应商不合格的原因及理由。

1.3.6磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

- 2、磋商

供应商必须派法定代表人或磋商授权代表参加磋商会议，磋商授权代表应出具法定代表人合法有效的授权委托书和二代身份证（磋商授权代表必须是拟派工程施工项目负责人），如是法定代表人参加磋商会议需提供法定代表人身份证明二代身份证，非法定代表人或磋商授权代表参与磋商将被拒绝。

- 本次磋商会议采用远程视频磋商，供应商应在开标时间之后，可以登录平台网页或进入“一毂清风”微信小程序接受代理机构的谈判邀请。

①使用网页版平台时，需要使用QQ浏览器或者谷歌浏览器登录自己的账号即可，台式机还需要配备摄像头以及麦克风；代理机构发来谈判邀请时，电脑会持续发出铃声并在右上角弹出接受的确认弹窗，接收即可。

②使用微信小程序时，在微信中搜索“一毂清风”并进入小程序，使用平台账号进入后，即可登录；代理机构发来谈判邀请时，手机会持续发出铃声，接收即可。

2.1 磋商小组按照磋商文件确定的磋商步骤及方法集体与单一的供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2第一轮磋商

磋商小组按已确定的磋商顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、服务方案、服务承诺等进行磋商，并了解其报价组成情况。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的服务方案、价格和其他的信息。

代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商代表需在记录上签字确认。

磋商小组一致确定响应供应商符合磋商文件要求的，按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮磋商结束后，磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第二轮磋商。

2.3磋商文件修正

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

响应供应商应按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2.3.1第一轮磋商结束后，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对磋商文件进行修改，确定服务内容的具体要求，优化服务方案。

2.3.2磋商小组将磋商文件的修改结果以书面形式通知所有响应供应商，并向响应供应商提供较充分的修正时间。

2.3.3响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将按要求递交网上递交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。

2.4第二轮磋商

磋商小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行磋商。代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮磋商后，磋商小组未能确定成交候选人，对磋商文件修正后进行第三轮磋商。以此类推。

2.5最后报价

符合条件的响应供应商作最后报价。

磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

本次磋商项目采用线上报价，在登陆网页平台后，右上角有一个铃铛标志；当代理机构发出报价邀请时，铃铛上会有一个小红点，鼠标移动上去后，可用在下拉的菜单中点击“查看全部”，进行附件的下载和报价的投递。

二、确定成交供应商办法

1、本次确定成交供应商的办法为综合评分法。

1.1综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

1.2磋商小组只要求商务、报价和服务评审合格的供应商在规定的时间内进行报价。

1.3磋商小组将根据需要决定是否要求所有合格的响应供应商在规定时间内进行第二次或最终报价，最终报价将作为价格评比的最终依据。

1.4经磋商确定最终服务需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

1.5磋商小组对供应商的商务、报价、承诺和服务等进行综合评审和评分，根据得分由高到低进行排名，推荐成交候选供应商名单。得分相同的，按有效最终报价得分由高到低顺序排名。得分且报价相同的，按服务方案优劣顺序排名。

1.6评分标准

评分标准表

| 落实的政府采购政策 |  | 如符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，需提供本单位的《中小企业声明函》（详见附件）及企业相关证明材料。 证明材料需为政府相关职能部门或行业主管部门出具的企业划型证明材料，材料不全的不予折扣。 经评委会审核确认供应商符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，将根据财库〔2011〕181号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除后的价格参与评审。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经评委会审核确认供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号》文件要求的，视同小型、微型企业，将根据财库〔2011〕181号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除后的价格参与评审。 |  |
|  |  | 以上政策不重复享受。 |  |
| 评分内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| 价格 部分 （30分） | 价格评分 | 30 | （1）确定有效磋商报价 有效磋商报价是指最终报价低于（或等于）最高限价，磋商报价高于最高限价为作无效报价处理。 （2）计算磋商报价得分 以有效磋商报价中最低的磋商报价作为评标基准价，得满分。其他供应商的磋商报价分按照下列公式计算：报价分=（评审基准价/磋商报价）×30 |
| 商务 部分 （10分） | 项目班子 配备 | 4 | 根据各供应商的项目班子配备情况：用工合同、社保、证书、岗位设置是否合理、人员配备是否齐全等进行综合评审：优得4分，好得2分，基本满足工程实际得1分，不满足得0分 |
|  | 项目经理及企业 业绩 | 3分 | 1、拟派施工项目负责人在近三年(2018年4月至今)承担过类似的规模建筑或市政类业绩每项得0.5分，最多得1.5分(以中标(成交) 通知书及施工合同原件或加盖公章的扫描件为准，本项业绩与企业业绩不重复计分)。 2、供应商在近三年(2018年4月至今)承担过类似的规模建筑或市政类业绩每项得0.5分，最多得1.5分(以中标(成交)通知书及施工合同原件或加盖公章的扫描件为准)。 |
|  | 拟投入主要施工机械设备总体情况 | 3分 | 配置合理、满足工程施工需要3分； 配置基本合理、基本满足工程施工需要1分； 配置欠合理或者来源存在不确定性0分。 |
| 技术 部分 60分 | 施工组织设计 | 10 | 对各供应商的施工组织设计的科学性、合理性、完整性情况进行综合评审：优得10分，好得8分，较好得6分，基本满足工程实际得4分，不满足得0分 |
|  | 施工部署、资源配置方案 | 10 | 根据各供应商拟投入本项目的资源配置方案的科学性、针对性、合理性、全面性、满足项目需求的程度进行综合评审：优得10分，好得8分，较好得6分，基本满足工程实际得4分，不满足得0分 |
|  | 主要施工管理计划 | 10 | 根据各供应商对工程的管理计划内容完备性，合理性、针对性等情况进行综合评审：优得10分，好得8分，较好得6分，基本满足工程实际得4分，不满足得0分 |
|  | 工期保证措施 | 10 | 根据各供应商的进场计划、总进度计划和分阶段进度计划、各工序的逻辑是否关系清晰，分解是否详细合理，关键线路是否明确、进度安排的科学性、合理性等进行综合评审：优得10分，好得8分，较好得6分，基本满足工程实际得4分，不满足得0分 |
|  | 质量保证措施 | 5 | 根据各供应商质量管理的规章制度是否健全、岗位职责及质量管理目标是否明确等情况进行综合评审：优得5分，好得3分，基本满足工程实际得1分，不满足0分。 |
|  |  | 5 | 根据各供应商工程施工过程中的质量管理措施、工程所用原材料的检测以及工程验收是否符合相关规程规范等进行综合评审：优得5分，好得3分，基本满足工程实际得1分，不满足0分。 |
|  | 安全保证措施 | 5 | 根据各供应商的安全保证措施，安全防护是否符合国家和地方安全管理规定及施工现场条件的要求；安全管理体系、安全教育、安全培训计划是否健全健全等情况进行综合评审：优得5分，好得2分，其他0分。 |
|  | 文明施工组织措施 | 5 | 根据各供应商的文明施工组织措施、计划完整性、全面性，关键环节是否有控制措施且责任到人等情况进行综合评审：优得5分，好得2分，其他0分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

三、签订合同

成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订服务合同。

四、适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

五、磋商失败条件

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

# 第五章 合同书格式和基本条款（仅供参考）

1、定义

本合同中的下列术语解释为：

⑴“合同”系指采购方与供应商双方签署的、合同格式载明的双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的所有文件。

⑵“合同价”系指根据合同规定，供应方在完全履行合同义务后采购方应支付给供应方的价格。

⑶“材料”系供应方根据合同规定须向采购方按设计方案确定的工程所用料及设备。

⑷“服务”系指根据合同规定供应方承担与供货有关的辅助服务，如安装、调试、技术服务和其他类似的义务。

⑸“安装调试”系指供应方根据合同规定向采购方提供的、为使材料正常运行的安装、调试等。

⑹“采购方”系指用户单位。

⑺“供应方”系指本次招标活动的中标人(包括制造商和供应商)。

2、标的及数量

本合同标的物及数量见本磋商文件。

3、技术规格

⑴供应方提供和交付的工程技术，应与磋商文件规定的技术规格及投标文件的投标规范偏离表相一致。

⑵技术规格中未有规定的，以国家有关部门现行有效的标准和规范性文件为准。

4、知识产权

供应方应保证采购方在使用该材料(或设备)其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，供应方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。

5、包装要求

⑴除合同另有规定外，供应方供应的全部材料均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保材料安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的材料锈蚀、损坏和损失均由供应方承担。

⑵每件包装箱内应附一份详细箱单和质量合格证。

6、装运条件

⑴供应方负责安排运输，运输费供应方承担。

⑵供应方应按磋商文件的规定将材料运抵现场并负责材料的装卸与保管。

7、技术资料

⑴合同生效后一周之内，供应方应将主要设备和仪器的资料一套，如样本、图纸、操作手册、使用指南、维修加固指南、服务手册或示意图，提交给采购方。

⑵所有的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修加固指南、服务手册或示意图应于项目验收时一并交给采购方。

8、质量保证

⑴供应方应保证材料是全新、完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应方对所提供的材料在正确安装、正常使用和保养的条件下，在使用期限内具有满意的性能负责。

⑵在工程的使用期限内，对因设计、工艺、材料的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在危险等供应方应负全部责任。

⑶根据采购方有权对供应方提供的材料质量进行检验，如果供应方提供的材料数量、质量或规格与合同不符，或证明材料是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购方应尽快以书面形式向供应方提出上述保证下的索赔。

⑷工程的质量保证期为验收后壹年，期间由供应方免费保修。质保期之后因日常维修加固发生的费用，供应方应免费维修加固，按工程维修加固规定执行。

9、付款方式

⑴合同以人民币付款；

⑵依据合同约定。

10、履行期限、地点、方式

⑴履行期限：供应方应在采购方签订合同   日历天内完成全部工作，包括安装、调试、检验、交接工作。

⑵履行地点：即现场。

⑶履行方式：采购方为供应方完成工作提供必要的条件，其余工作由供应方自行完成。

⑷采购方按照合同规定的付款进度向供应方支付款项。

11、检验

⑴在交货前，供应方应对材料的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明材料符合合同规定的检验证书。该证书是付款所需文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验。供应方检验的结果和细节应在质量证书中加以说明。

⑵如果材料的质量和规格与合同不符，或在规定的质量保证期内证实材料具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购方应报请本地技术监督部门或有关部门进行检验，并有权凭上述部门出具的质检证书向供应方提出索赔。

12、索赔

⑴采购方有权根据本地技术监督部门或有关部门出具的质检证书向供应方提出索赔，但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

⑵在合同规定的检验期和质量保证期内，如果供应方对采购方提出的索赔负有责任，供应方应按照工程索赔条款执行。

13、供应方履约延误

⑴供应方应按照合同规定的日期将材料交付采购方使用，并按期完成安装调试工作。

⑵如果供应方毫无理由地拖延交货和完工，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收罚款或按违约终止合同。

⑶履行合同过程中，如果供应方遇到不能按时交货和按期完工的情况，应及时以书面形式将不能按时交货和完工的理由、延误时间通知采购方。采购方在收到供应方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

14、违约责任

⑴如果供应方没有按照合同规定或采购方同意延长的时间交货，采购方可以在履约保证金中扣除违约赔偿金，赔偿费按迟交材料的计价金额每迟延一周0.5%计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交材料计价金额的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果供应方在达到最高限额后仍不能交付的，采购方可考虑终止合同。

⑵采购方不能及时支付款项的，供应方可以要求采购方比照本款第⑴条规定的方式承担违约责任。

15、不可抗拒力

⑴如果双方由于不可抗拒力的任何事故(须经双方认同)，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限相当于事故影响的时间。

⑵本条件所述的“不可抗拒力”系指双主无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

⑶受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发生后尽快以传真、电报通知对方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具体的证明文件通知对方。如果不可抗拒力影响延续到120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16、违约终止合同

采购方在供应方有以下违约的情况下，采购方可向供应方发出书面通知，终止部分或全部全同，并要求承担违约责任：

⑴供应方未能在合同规定的限期或采购方同意延长的限期内提供全部或部分材料；

⑵如果供应方未能履行合同规定的其它义务，卖主在收到采购方发出的违约通知后7天内，或经采购方书面认可延长的时间内未能纠正其过错。

⑶采购方在根据上述情况终止全部或部分合同，可以依其认为适当的条件和方法购买与供应方未交材料相同或类似的材料，供应方应对采购方购买该材料所超出的费用负责。如果合同有未终止的部分，供应方仍应履行。

17、转让

除采购方和招标方事先书面同意外，供应方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

18、合同纠纷的解决

履行合同时发生的纠纷，双方应在公平、诚实信用、协商一致的原则指导下解决。仍不能达成一致意见的，可向人民法院提起诉讼，诉讼由合同履行地人民法院管辖。

19、合同生效及其他

⑴合同一经双方签字并加盖公章即为生效。

⑵本合同一式陆份，以中文书写。采购方、供应方各执贰份，招标机构、县公共资源中心各执壹份，具有同等法律效力。

⑶本合同未尽事宜，以磋商文件为准。

20、合同变更

合同生效以后，任何一方当事人不得擅自对其条款进行更改。对合同的变更必须由双方当事人协商一致，并须签订书面的修改协议。

21、适用法律

合同按照现行的《中华人民共和国合同法》进行解释

# 第六章   磋商响应文件建议格式

封面:

竞争性磋商响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称（公章）：

日期：        年     月     日

附件一：

磋  商 书

(采购单位)：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件、报价文件。

1.磋商报价表；（附件二）

2.工程量报价表；（附件三）

3.法定代表人身份证明扫描件（加盖公章）和法定代表人授权委托书扫描件（如磋商代表不是法定代表人时）；（附件四）

4.供应商基本账户开户许可证扫描件（加盖公章）；

5.近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（加盖公章）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料）；

6.年度（2020年）财务审计报告扫描件（加盖公章）；

7.营业执照、税务登记证、组织机构代码证(如是三证合一仅提供营业执照)、资质证书、安全生产许可证等扫描件（加盖公章）；

8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中未受到相关主管部门处罚且无重大违法记录的书面声明扫描件；(附件五）

9.业绩证明（提供中标通知书和合同）扫描件加盖公章；（附件六）

10.拟投入本项目的项目组成员的资料扫描件（加盖公章）；（附件七）

(1)项目负责人的建造师证、职称证、社保证明、劳务合同等。

(2)现场技术负责人的职称证、社保证明、劳务合同等。

(3)五大员的相关上岗证书或培训合格证书等。

10.施工组织设计（加盖公章）；

12.供应商基本情况表；（附件八）

13.中小企业声明函（如适用）（附件九）

14.残疾人福利性单位声明函（如适用）（附件十）

15.供应商认为需要提交的其它资料；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 我方将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补充文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4.磋商有效期：60日历日；

5. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：              年         月          日

磋商供应商或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商名称（签章）：

开户银行：                           帐号/行号：

附件二：

磋  商  报  价  表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 总报价 | 人民币（大写）： |
| --- | --- |
|  | 人民币（小写）： |
| 工程施工项目负责人 |  |
| 工期 | 日历天 |
| 质量目标 |  |

注：1、所有价格均用人民币表示。

2、总报价应包含完成本项目工程款、保险费、税收、售后服务等以及完成本项目所需的全部费用。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

附件三：

工程量报价表

按照采购人公布的工程量清单进行报价（加盖公章）

附件四：

法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：     年龄：   职务：

系                           （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

粘贴法定代表人身份证（(彩色扫描扫描件并加盖公章)）

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

法定代表人授权书

（采购人）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

| 粘贴被授权人身份证（扫描件） | 法定代表人身份证（扫描件） |
| --- | --- |

附件五：

没有重大违法记录的书面声明

我公司声明参加政府采购活动前3年内在经营活动中无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

附件六：

业绩证明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项目名称 | 建设单位名称 | 建设单位联系人及联系方式 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1．提供中标通知书和合同清晰扫描件附后，并与前表的内容一一对应；

2．填写内容应当完整、具体。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

附件七:

（一）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 职 务 |  | 拟在本项目 任职 |  | 项目负责人 |
| 建造师专业级别及证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕 业 学 校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  | 说明 |  |
| 近年负责项目业绩情况及获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 时间 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |

项目负责人应附建造师证书、职称证、身份证、社保证明、劳务合同、业绩证明等扫描件。

（二）技术负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 职 务 |  | 拟在本项目 任职 |  | 现场技术负责人 |
| 毕 业 学 校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  | 说明 |  |
| 近年负责项目业绩情况及获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 时间 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |

现场技术负责人应附职称证、身份证、社保证明、劳务合同、业绩证明等扫描件。

（三）五大员的相关上岗证书或培训合格证书组成表

| 姓名 | 岗位证书或培训合格证书 | 证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

须提供五大员的身份证、岗位证书或培训合格证书等扫描件(加盖公章)。

附件八：

供应商基本情况表

1、名称及基本情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                             邮编：

电话：                             传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上一年资产负债表：

1）固定资产

原   值：               净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2、与服务有关的情况：

3、供应商认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的数据和数据，我们同意遵照代理机构要求出示有关证明文件。

供应商名称：        (签字)

负责人或其授权的磋商代表人（签字或盖章）：

电      话：

传      真：

日      期：       年    月    日

附件九：中小企业声明函（如适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期

附件十：残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日